Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |  | Процент | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Обеспечение развития ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по ремонту зданий с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. Проведение работ по ремонту будет осуществляться относительно нуждающихся в нем помещений и площадей, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций | Единица | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по ремонту зданий с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. Проведение работ по ремонту будет осуществляться относительно нуждающихся в нем помещений и площадей, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций | Единица | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие № 3 «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по ремонту зданий с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. Проведение работ по ремонту будет осуществляться относительно нуждающихся в нем помещений и площадей, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций | Единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): обновлена инфраструктура муниципальных общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» всего, в том числе: | 153531,2 | 2037,0 | 26094,2 | 0,0 | 41800,0 | 41800,0 | 41800,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 27015,6 | 1975,9 | 25039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 126515,6 | 61,1 | 1054,5 | 0,0 | 41800,0 | 41800,0 | 41800,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» | 69111,0 | 0,0 | 23211,0 | 0,0 | 15300,0 | 15300,0 | 15300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 22243,0 | 0,0 | 22243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 46868,0 | 0,0 | 968,0 | 0,0 | 15300,0 | 15300,0 | 15300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» | 34920,2 | 2037,0 | 2883,2 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4772,6 | 1975,9 | 2796,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30147,6 | 61,1 | 86,5 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3 «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» | 49500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 49500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение развития ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» в 2025 году | В течение 2025 года | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия. К концу 2025 года проведен капитальный (частичный) ремонт, благоустройство территории в 1 дошкольном образовательном учреждении. |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии | 15.02.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.07.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.11.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 25.12.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» в 2025 году | В течение 2025 года | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия. К концу 2025 года проведен капитальный (частичный) ремонт, в 1 общеобразовательном учреждении. |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии | 15.02.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.07.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.11.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 25.12.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Мероприятие № 3 «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» в 2025 году | В течение 2025 года | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии | 15.02.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.07.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 01.11.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов | 25.12.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отчет в министерство образования Сахалинской области |